寻亲风云录

开发交接文档

更新日期：2026 年 7 月 27 日

文档版本：最终版

# 一、项目概况

项目名称：《寻亲风云录》

项目类型：纯前端文字 RPG 游戏

技术栈：Vanilla JS（class 语法）、CSS（CSS 变量 + Grid/Flexbox）、LocalStorage 存档。无构建工具、无框架依赖，原生 JS + CSS 实现。

运行方式：任意静态服务器打开 index.html 即可。

项目描述：一款以中国古代为背景的文字冒险 RPG 游戏。玩家创建角色后，在世界地图中探索不同场景、与 NPC 交互、招募同伴、进行回合制战斗、收集装备与物品，并推进剧情任务。

# 二、文件结构

项目采用模块化结构，文件组织清晰，各模块职责分明：

| 文件/目录 | 说明 |
| --- | --- |
| index.html | 入口 HTML 文件，已配置移动端 viewport meta 标签 |
| app.js | GameApp 主类：初始化、底部导航、顶栏渲染、Tab 切换、战斗事件监听 |
| css/style.css | 全部样式，移动端优先，480px 最大宽度，暗色主题 |
| core/data.js | DATA 全局对象：属性、职业、稀有度、词条池、世界地图、守门员、物品/怪物/技能定义 |
| core/state.js | createDefaultState()、SaveManager、StateUtils（经验/金币/死亡处理） |
| core/utils.js | Utils.uuid() 等工具函数 |
| systems/combat.js | CombatEngine 战斗引擎（回合制、速度排序、伤害计算） |
| systems/equipment.js | EquipmentSystem 装备锻造/附魔/镶嵌 |
| systems/inventory.js | InventorySystem 背包/仓库/容量管理，物品使用与堆叠 |
| systems/npc.js | NPCSystem NPC 对话/任务/守门人 |
| systems/scene.js | SceneManager 场景管理/敌人数据/战斗触发 |
| systems/dialogue.js | 对话系统模块 |
| systems/companions.js | CompanionSystem 同伴系统（招募、装备、升级、技能） |
| systems/skills.js | 技能系统模块 |
| systems/shop.js | 商店系统模块 |
| systems/elite.js | 精英怪/守门员系统模块 |
| systems/gem.js | 宝石镶嵌系统模块 |
| systems/buff.js | Buff 状态系统模块 |
| systems/quest.js | 任务系统模块 |
| ui/renderer.js | UIRenderer 所有 UI 渲染：创建/场景/战斗/背包/角色/设置/弹窗 |

# 三、已完成功能清单

## 3.1 移动端适配（全部重写）

底部导航栏：场景/背包/角色/设置四个 Tab，固定底部，毛玻璃背景。

顶部状态栏：三行布局（名字+等级+位置/HP+MP 血条/金币），sticky 吸顶。

场景界面：卡片式布局，NPC 按钮网格，出口按钮 2 列网格，危险出口红色边框提示。

角色面板：基础信息卡 + 六维属性 2x2 网格 + 装备槽位列表 + 随从卡片。

设置面板：自动保存开关、战斗模式显示、手动保存/导出/删除存档。

NPC 交互：底部弹出式面板（slideUp 动画），替代原来居中弹窗。

战斗 UI：竖屏适配，战斗按钮固定在导航栏上方，日志区域限高滚动。

Toast 提示：居中淡入淡出，用于保存成功等反馈。

index.html：添加 viewport-fit=cover、apple-mobile-web-app-capable、theme-color 等移动端 meta。

## 3.2 经验丹系统

物品定义：expPillS — 橙色品质消耗品，使用获得 1,000,000 经验。

初始预置：新角色背包含 5 个经验丹（stack=5）。

使用逻辑：useItem(state, itemId, target) 支持对主角/同伴使用。

## 3.3 物品堆叠系统

堆叠规则：物品定义的 maxStack 优先；white/green 品质默认 99，其他 10。

已标记物品：经验丹、生命药水、法力药水、狗牙、兔毛、盗贼令牌等均为 stackable: true, maxStack: 99。

## 3.4 怪物掉落系统

掉落配置：每个怪物有 drops 数组，含 item/chance/min/max。

关键修复：敌人单位添加 monsterKey 属性存储原始英文 ID；app.js 的 _onCombatEnd 使用 e.monsterKey 而非 e.name（中文名）查找怪物数据。

| 怪物 | 掉落物品 |
| --- | --- |
| 野狼 | 狗牙（70%）、生命药水（5%） |
| 野兔 | 兔毛 |
| 山贼 | 盗贼令牌（50%）、生命药水（15%） |

## 3.5 同伴物品使用

功能：背包中点击"使用"按钮 -> 弹出目标选择面板 -> 选择主角或同伴。

支持物品类型：exp（经验丹给同伴）、heal（生命药水给同伴）、mana（法力药水给同伴）。

异常处理：同伴不存在、已阵亡均返回错误。

## 3.6 背包 UI 增强

显示：物品名称（品质色）、类型标签、等级、描述、堆叠数。

交互：可使用物品显示绿色"使用"按钮 -> 点击弹出目标选择器。

## 3.7 初始测试物品

| 物品 | 堆叠 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 经验丹 | x5 | 测试升级（1,000,000 经验/个） |
| 生命药水 | x3 | 恢复 50% 生命 |
| 法力药水 | x2 | 恢复 50% 法力 |

# 四、关键 Bug 修复记录

| 编号 | 问题描述 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| BUG-01 | 背包容量 maxCapacity 从 60 改为 100，对齐 GDD | 修改默认值从 60 到 100 |
| BUG-02 | DATA.inventory.stackLimits 在 inventory.js 中未引用 | 补充 stackLimits 引用 |
| BUG-03 | 装备装错槽位 | 添加 typeToSlot 映射 |
| BUG-04 | 敌人 ID 冲突 | 改用 Utils.uuid() 生成唯一 ID |
| BUG-05 | 等级上限未随守门人击败进度递增 | 修正等级上限递增逻辑 |
| BUG-06 | 防御 buff 战斗结束后未重置 | 在 combat-end 事件中添加重置逻辑 |
| BUG-07 | 怪物掉落不生效：_onCombatEnd 用中文名查找 DATA.monsters，但 key 是英文 | scene.js 的 _createEnemyUnit 添加 monsterKey 属性，app.js 改用 e.monsterKey 查找 |
| BUG-08 | 堆叠物品无法正确合并 | _getStackLimit 优先读取 DATA.items[item.id].maxStack |
| BUG-09 | 战斗日志非战斗时仍显示 | 战斗日志默认隐藏 |
| BUG-10 | 进入游戏时创建界面 DOM 未清空 | 添加 DOM 清空逻辑 |
| BUG-11 | 背包关闭按钮使用 inline onclick | 改用事件绑定 |
| BUG-12 | 设置面板日期格式显示为 ISO 格式 | 日期格式化为 MM-DD HH:mm |
| BUG-13 | showPanel 使用 JS 内联样式 | 改用 CSS 定义的底部弹出样式 |

# 五、已知问题与待处理事项

| 编号 | 模块 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| ISSUE-01 | NPC 系统 | NPCSystem.getNPCsForScene 和 handleAction 已在 scene 渲染中做了 typeof 安全检测，但 npc.js 内部的任务系统、对话树尚未完整实现，目前是占位逻辑 |
| ISSUE-02 | 技能系统 | 战斗中"技能"按钮直接走 attack 逻辑，职业分支技能（战士/游侠/法师各等级技能）尚未接入 |
| ISSUE-03 | 属性点分配 | 角色面板显示了可分配点数，但点击属性卡片加点的交互尚未实现 |
| ISSUE-04 | 世界地图 | 目前只有灰烟村区域（9 个场景），灰烬山脉及之后的区域场景未创建 |
| ISSUE-05 | 物品掉落 | 战斗胜利后的经验/金币/物品掉落奖励逻辑未完整实现 |
| ISSUE-06 | 存档系统 | SaveManager.export 和 SaveManager.delete 在 state.js 中可能只是占位，需验证 |
| ISSUE-07 | 仓库 UI | inventory.js 已有 moveToStorage/moveToInventory 方法，但 UI 尚未实现仓库面板 |
| ISSUE-08 | 战斗药水 | 战斗系统不支持自动使用药水（如 HP 低于 30% 时自动使用） |

# 六、下一步开发优先级建议

| 优先级 | 功能项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 技能系统接入 | 战斗中技能按钮能根据职业/等级显示可用技能并释放 |
| P0 | 物品掉落与拾取 | 战斗胜利后弹出奖励面板，物品进背包 |
| P1 | 属性点分配 | 角色面板点击属性加点 |
| P1 | NPC 对话与任务 | 完善对话树、任务接取/提交逻辑 |
| P2 | 扩展世界场景 | 灰烬山脉、灰烬矿场等后续区域 |
| P2 | 商店系统 | 集市/铁匠铺/裁缝铺的买卖功能 |
| P3 | 仓库 UI | 实现仓库面板的 UI 界面 |
| P3 | 更多消耗品 | 攻击卷轴、护盾卷轴、复活道具等 |

# 七、架构要点

全局状态：所有全局状态通过 window.gameApp.state 访问。

事件通信：场景切换通过 CustomEvent('scene-change') 通信。

战斗事件：通过 CustomEvent('combat-start' / 'combat-update' / 'combat-end' / 'combat-player-turn') 通信。

UI 渲染：全部在 UIRenderer 中，通过 app.js 的 Tab 切换控制显示/隐藏。

CSS 适配：使用 env(safe-area-inset-bottom) 适配 iPhone 底部安全区。

战斗导航锁定：战斗中底部导航锁定为场景 Tab，防止误切。

数据驱动：所有游戏数据定义在 core/data.js 中，修改数值无需改动系统代码。

存档机制：LocalStorage（chronicle_keeper_save），支持自动保存与手动保存。

# 八、技术规范

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 前端框架 | 无框架依赖，原生 JavaScript |
| 构建工具 | 无构建工具 |
| JS 语法 | ES6+ class 语法 |
| CSS 方案 | CSS 变量 + Grid/Flexbox，暗色主题，渐变配色 |
| 数据存储 | LocalStorage（chronicle_keeper_save） |
| 设计风格 | 卡牌式 UI，暗色主题，渐变配色 |
| 移动端适配 | 移动端优先，480px 最大宽度，viewport-fit=cover |
| 状态管理 | state 对象通过 window.gameApp.state 全局访问 |

# 九、快速上手指南

第一步：启动本地 HTTP 服务器

Python 方式：python -m http.server 8080 --directory <项目目录>

Node 方式：npx http-server -p 8080 -c-1 <项目目录>

第二步：打开浏览器访问

http://localhost:8080/index.html

第三步：创建角色

选择战士/游侠/法师三选一职业，输入角色名，进入游戏。

第四步：基础验证

在酒馆招募艾琳为同伴。

打开背包，点击经验丹的"使用"按钮 -> 选择目标，验证经验丹系统。

去荒地战斗，验证怪物掉落系统。

测试装备锻造/附魔/镶嵌功能。